**Администрация Илья-Высоковского сельского поселения**

**Пучежского муниципального района Ивановской области**

**Постановление**

от 09.01.2023г. № 1-п

с. Илья-Высоково

**Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Илья-Высоковского сельского поселения до 2025 года**

 В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 22.07.2021 №77-рп «Об утверждении плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Ивановской области до 2025 года»

**постановляю:**

1. Утвердить План мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Илья-Высоковского сельского поселения до 2025 года (Приложение).

2. Администрации Илья-Высоковского сельского поселения обеспечить выполнение Плана мероприятий согласно установленным им срокам.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Илья-Высоковского

сельского поселения Е.Л.Лещев

 Приложение

к постановлению от 09.01.2023 № 1-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО**

 **НА ТЕРРИТОРИИ ИЛЬЯ-ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2025 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов  |
| 1.1 | Обследование территорий населенных пунктов | 63 населенных пункта  | ежегодно, в течение 2 - 3 кв.текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | администрация Илья-Высоковского сельского поселения |
| 1.2 | Информационная работа с физическими лицами, ЮЛ, ИП о мерах по предотвращению зарастания земель борщевиком Сосновского | - | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | размещение информации на официальном сайте администрации Илья-Высоковского сельского поселения | администрация Илья-Высоковского сельского поселения |
| 1.3 | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания небольшого количества растений борщевика | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли;скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | администрация Илья-Высоковского сельского поселения, собственники землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на которых выявлен борщевик  |
| 1.4 | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского | большие площади произрастания борщевика | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с [постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»](https://docs.cntd.ru/document/573500115#7D20K3)  и [от 02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»](https://docs.cntd.ru/document/573230583#7D20K3) | администрация Илья-Высоковского сельского поселения,подрядная организация |
| 1.5 | Предоставление в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области информации по п.1.1 - 1.4 настоящего Плана | - | ежегодно: за первое полугодие - в срок до 10 июля текущего года; за год - в срок до 20 января года, следующего за отчетным | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | администрация Илья-Высоковского сельского поселения |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения (в муниципальной собственности) |
| 2.1 | Обследование земель сельскохозяйственного назначения (в муниципальной собственности) | 1240,2 га | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского, картографических материалов | администрация Илья-Высоковского сельского поселения,крестьянские (фермерские) хозяйства, СПК  |
| 2.2 | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания борщевика | ежегодно, в течение 2 квартала текущего года | срезание бульдозером, вспашка, дискование земельных участков, засоренных борщевиком  | администрация Илья-Высоковского сельского поселения,крестьянские (фермерские) хозяйства, СПК (по согласованию) |
| 2.3 | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания борщевика | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с [постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»](https://docs.cntd.ru/document/573500115#7D20K3) и [от 02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»](https://docs.cntd.ru/document/573230583#7D20K3) | администрация Илья-Высоковского сельского поселения,крестьянские (фермерские) хозяйства, СПК (по согласованию) подрядная организация (по согласованию) |
| 2.4 | Предоставление в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области информации о ходе реализации пунктов 2.1 - 2.3 настоящего Плана | - | ежегодно: за первое полугодие - в срок до 10 июля текущего года; за год - в срок до 20 января года, следующего за отчетным | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | администрация Илья-Высоковского сельского поселения |